## Slide 1
DEMARCHES PROJET INFORMATIQUE
DPI
PRESENTE PAR SEBIH Salim

## Slide 2
DEFINITION D’UN PROJET INFORMATIQUE :
C’est une succession d’étapes dans une suite de plusieurs Lots,
chaque lot étant un projet à part entière = La/les Fonctionnalités d’un projet qu’on veut représenter.
Il est géré par un Directeur de Projet (DP)
dans une DSI (Direction de Système d’Information)
Notion du prestataire (Exécuteur d’ordres) : c’est très relatif. Le donneur d’ordres c’est le Client. C’est une notion qui change à chaque instant dans l’évolution d’un projet
Lot 1
Temps = T1
Lot 2
Temps = T2
Plusieurs étapes
Lot 3
Temps = T3
Plusieurs étapes
  Plusieurs étapes

## Slide 3
DEFINITION D’UN PROJET INFORMATIQUE :
Lot 1
Temps = T1
Lot 2
Temps = T2
Plusieurs étapes
Lot 3
Temps = T3
Plusieurs étapes
  Plusieurs étapes
ETAPE 2 :
Développement
ETAPE 3 :
Recette
ETAPE 4 :
Mise en Prod.
Etape 1:
Formalisation
ETAPE = ENVIRONNEMENT = MATERIELS + OUTILS MOBILISES

## Slide 4
ETAPE 2 :
Développement
ETAPE 3 :
Recette
ETAPE 4 :
Mise en Prod.
Etape 1:
Formalisation
Cahier de Charges  l’équipe AMOA  Rédaction et validation Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG).
L’équipe MOA (Maitrise d’OUVRAGE) se compose de :
  CPMOA (Chef de Projet Maitrise d’Ouvrage)
  AMOA (Assistant Maitrise d’Ouvrage)
  Expert Métier
Plus fonctionnelle que technique
(Donneurs d’ordres)
DEFINITION DES DIFFERENTS ETAPES

## Slide 5
ETAPE 2 :
Développement
ETAPE 3 :
Recette
ETAPE 4 :
Mise en Prod.
Etape 1:
Formalisation
Plus technique que fonctionnelle
Prestataire
DEFINITION DES DIFFERENTS ETAPES
C’est l’équipe de la MOE (Maitrise d’ Œuvre):
  CPMOE (Chef de Projet Maitrise d’Œuvre) reçoit les SFG et distribue les tâches.
  SFG  SFD Assistant Maitrise d’ Œuvre (AMOE)
  L’ingénieur(s) Deve. : SFD  STD et Programmation
  Rédaction de plan Tests d’intégration
  AMOE et CPMOE  Tests d’intégration

## Slide 6
DEFINITION DES DIFFERENTS ETAPES
ETAPE 2 :
Développement
ETAPE 3 :
Recette
ETAPE 4 :
Mise en Prod.
Etape 1:
Formalisation
C’est un ensemble de tests effectués par l’équipe MOA (interlocuteur direct du client) dans le but de s’assurer que le projet a été bien mené et le résultat correspond à l’objectif fixé par les SFG.
Plus fonctionnelle que technique

## Slide 7
DEFINITION DES DIFFERENTS ETAPES
ETAPE 2 :
Développement
ETAPE 3 :
Recette
ETAPE 4 :
Mise en Prod.
Etape 1:
Formalisation
C’est un ensemble de tests effectués par l’équipe MOA (interlocuteur direct du client) dans le but de s’assurer que le projet a été bien mené et le résultat correspond à l’objectif fixé par le SFG.
SI : OUI ALORS
Plus fonctionnelle que technique

## Slide 8
DEFINITION DES DIFFERENTES ETAPES
ETAPE 2 :
Développement
ETAPE 3 :
Recette
ETAPE 4 :
Mise en Prod.
Etape 1:
Formalisation
Etape réalisée par la MOA :
  Rédaction du Manuel Utilisateur.
  Formation des utilisateurs finaux.
  S’occuper de la maintenance (Phase pour assurer le client) qui s’étale sur quelques mois
Plus fonctionnelle que technique

## Slide 9
DEFINITION DES DIFFERENTS ETAPES
ETAPE 2 :
Développement
ETAPE 3 :
Recette
ETAPE 4 :
Mise en Prod.
Etape 1:
Formalisation
C’est un ensemble de tests effectués par l’équipe MOA (interlocuteur direct du client) dans le but de s’assurer que le projet a été bien mené et le résultat correspond à l’objectif fixé par le SFG.
SINON
Plus fonctionnelle que technique
ON RETOURNE A L’ETAPE PRECEDENTE

## Slide 10
ETAPE 2 :
Développement
ETAPE 3 :
Recette
ETAPE 4 :
Mise en Prod.
Etape 1:
Formalisation
On parle de Gestion d’anomalies
GESTION DES ANOMALIES
L’EQUIPE MOE MET AU POINT SON TRAVAIL ET CORRIGE LES ERREURS
C’est l’équipe de la MOE (Maitrise d’ Œuvre):
  CPMOE (Chef de Projet Maitrise d’Œuvre) reçoit les SFG et distribue les tâches.
  SFG  SFD Assistant Maitrise d’ Œuvre (AMOE)
  L’ingénieur(s) Deve. : SFD  STD et Programmation
  Rédaction de plan Tests d’intégration
  AMOE et CPMOE  Tests d’intégration

## Slide 11
Lot 1
Temps = T1
Lot 2
Temps = T2
4 étapes
Lot 3
Temps = T3
4 étapes
  4 étapes
CE QU’ON RETIENT :
Instant T
  A un instant T toutes les équipes interviennent sur des lots différents :
    Interactions entre toutes les équipes et tout le temps.
    Nécessité d’existence plusieurs DP au sein d’une DSI
    Il n’existe pas de protocole à suivre, chaque projet et chaque DSI est un cas à part et sein du même projet on s’adapte continuellement aux éventuelles évolutions en intra-projet.
  La réalité qui est très complexe fait que chaque Lot est souvent divisé en sous Lots (la nature (technique ou fonctionnel), le degré de grandeur et d’importance du projet, les délais de livraison et le budget investi).

## Slide 12
Lot 1
Temps = T1
Lot 2
Temps = T2
4 étapes
Lot 3
Temps = T3
4 étapes
  4 étapes
CE QU’ON RETIENT :
  A un instant T toutes les équipes interviennent sur des lots différents :
    Interactions entre toutes les équipes et tout le temps.
    Nécessité d’existence plusieurs DP au sein d’une DSI
    Il n’existe pas de protocole à suivre, chaque projet et chaque DSI est un cas à part et sein du même projet on s’adapte continuellement aux éventuelles évolutions en intra-projet.
  La réalité qui est très complexe fait que chaque Lot est souvent divisé en sous Lots (la nature (technique ou fonctionnel), le degré de grandeur et d’importance du projet, les délais de livraison et le budget investi).
  La réalité et la Charge de travail dans un Projet fait que le moindre problème entraînera des retards, surfacturation, et menace même la vie du projet. (- 20 % de projets qui aboutissent).
  Différents types de
    Gestion des évolutions. (Evolution des lois, changement d’avis par le client)
    Gestion des avenants. (Erreur vient de la MOA)
    Gestion des Livraisons. (GIT HUB)
Instant T